S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程
（二期二阶段）机电标中标人公示
	工程名称
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程
（二期二阶段）机电标

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（二期二阶段）采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，建设形式为“高架+地面道路”。项目起点位于嘉兴市平湖市胜利路口南侧狮益大桥北桥台位置（桩号-K0+380），终点位于202 省道主线，并以高架桥形式与一期主路工程高架起点顺接（桩号K1+445.500），全长约1.83公里。

	中标单位
	安徽川仁建设工程有限公司

	中标价格
	10962154元

	项目负责人
	张渤

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	机电工程一级注册建造师
（证书编号：皖1212016201613486）
工程师（证书编号：201600062031142）
公路水运工程施工单位主要负责人项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（证书编号：皖交安B26G01038）
业绩：S313头铺至大新段及G329沫河口段一级公路改建工程机电工程
（一级公路；项目总工）

	工期
	计划工期为666日历天（其中施工工期486日历天，试运行期 180日历天），缺陷责任期12个月（自实际交工之日起算），本项目存在边通车边施工，机电工程需分阶段实施，具体以发包人书面通知为准。

	响应招标文件资格能力条件
	具备独立法人资格；
具有公路交通工程（公路机电工程）专业承包贰级资质；
[bookmark: _GoBack]业绩：慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程和一期工程互通及附属工程交通安全设施施工JA-2标段（一级公路；机电工程；交工日期：2025年3月19日）

	中标日期
	2026年7月17日

	备 注
	



